Имя:Gamal  
"ПУ «ЮГ» 3.03  
  
Выравнивание зяби под сах св  
По ПУ 130/2657  
Отделение 11 31/705  
Отделение 17 99/687  
  
Выравнивание зяби под подсолнечник  
По ПУ 50/599  
Отделение 11 50/50  
  
Выравнивание зяби по кук/силос  
По ПУ 167/399  
Отделение 11 50/73  
Отделение 17 117/156  
  
Выравнивание зяби под сою   
По ПУ 45/399  
Отделение 16 45/334  
  
Сев овса   
По ПУ 94/99  
Отделение 11 94/99 закончили  
  
Прокатывание посевов овса   
По ПУ 94/99  
Отделение 94/99 закончили"  
Дата:2025-04-13 13:01:00  
ID сообщения:356