Имя:Gamal  
"ТСК  
Выравнивание зяби под сою 25 га/ с нарастающим 765 га ( 13%) Остаток 5332 га  
Выравнивание зяби под кукурузу 131га (3%) Остаток 4486 га  
Осадки 1мм"  
Дата:2025-04-13 13:01:00  
ID сообщения:398